PROJEKT KOŃCOWY — UEK KATOWICE

Dynamiczna analiza geopolitycznych czynników ryzyka

i ich wpływ na wybrane wskaźniki finansowe

Zautomatyzowany pipeline danych — MS Excel / Power BI

Robert Baraniecki

Promotor: dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE

Obrona: 11.07.2026  ·  UEK Katowice

Dokument zaktualizowany: 19.04.2026

# 1. Przegląd projektu i cele

Cel projektu: Zbadanie i wizualizacja zależności między globalnymi wydarzeniami geopolitycznymi a kluczowymi wskaźnikami finansowymi istotnymi dla gospodarki regionu Śląska. Projekt stanowi akademicki proof of concept systemu Geo Pulse.

## 1.1 Temat i narracja

Projekt odpowiada na pytanie badawcze: jak globalne wydarzenia geopolityczne przekładają się na wskaźniki finansowe istotne dla gospodarki śląskiej? Narracja oparta jest na łańcuchu przyczynowym:

- Wydarzenie geopolityczne (konflikt, napięcie, sankcje) → GPR Index rośnie

- Rynki globalne reagują → VIX rośnie, USD/PLN rośnie

- Surowce reagują → ropa, węgiel, miedź zmieniają ceny

- Spółki śląskie reagują → PKN Orlen, JSW, KGHM zmieniają wyceny

- WIG20 reaguje → polski rynek ogólnie

- Wniosek: wymierny wpływ na gospodarkę Śląska

## 1.2 Case study — Śląsk

Region Śląski został wybrany ze względu na specyficzny profil geopolityczno-ekonomiczny: obecność przemysłu ciężkiego wrażliwego na ceny surowców, bliskość granicy wschodniej oraz znaczący udział sektora energetycznego w lokalnej gospodarce.

# 2. Stack technologiczny

| Technologia | Moduł UEK | Rola w projekcie |
| --- | --- | --- |
| Power Query (M) | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Pobieranie danych z 4 źródeł, transformacja, scalanie |
| Power Pivot + DAX | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Model relacyjny, miary, tabela kalendarza |
| VBA | Kaczmarzyk — VBA | Automatyzacja odświeżania, UI, przyciski |
| Python (xlwings) | Kaczmarzyk — Python | Analiza statystyczna, wywołanie Claude API |
| Claude API | — | Interpretacja danych — kolumna Komentarz_AI |
| Figma | — | Projektowanie UI dashboardu przed implementacją |
| Power BI Desktop | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Finałowy interaktywny dashboard (wymagany) |

# 3. Źródła danych — stan po sesji 19.04.2026

| Źródło | Co pobieramy | Tryb | Zakres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NBP API → CSV | EUR/PLN, USD/PLN | Semi-auto (CSV dysk) | 2020-01-02 → dziś | Skrypt pobierz_nbp.py |
| Stooq.pl | WIG20, JSW, KGHM, PKN | Semi-auto (CSV dysk) | Pełna historia spółek | Anti-bot — POC |
| FRED API | VIX | Automatyczny | Ostatnie dane | FillDown dla luk |
| matteoiacoviello.com | GPR, GPRC_POL | Semi-auto (XLS dysk) | Od 1985, miesięczny | FillDown na dni robocze |

## 3.1 Argumentacja na obronę — ograniczenia źródeł

NBP API:

API NBP ma limit 367 dni na jedno zapytanie. Dane historyczne od 2020 pobierane przez skrypt Python rok po roku i łączone w jeden plik CSV. Pipeline transformacji działa automatycznie. Zakres: 2020-01-02 do dziś — 1589 rekordów.

Stooq.pl — blokada anti-bot:

Stooq.pl stosuje zabezpieczenia anti-bot uniemożliwiające automatyczne pobieranie przez Power Query. Dane aktualizowane semi-automatycznie — pliki CSV pobierane manualnie przed każdą sesją analityczną, natomiast pipeline transformacji działa w pełni automatycznie. Świadome ograniczenie POC; w systemie Geo Pulse rozwiązane przez dedykowany kolektor Python.

VIX — luki kalendarzowe:

Luki w danych VIX wynikają z różnicy kalendarzy — dni wolnych GPW (Polska) vs NYSE (USA). Uzupełniane metodą LOCF (Last Observation Carried Forward / FillDown) — standard w analizie szeregów czasowych finansowych.

GPR / GPRC_POL — wartości miesięczne:

GPR Index jest publikowany miesięcznie. Wartości propagowane na wszystkie dni robocze metodą forward fill (FillDown). Brak wartości dla stycznia-marca 2020 wynika z granicy dostępności danych źródłowych, nie z błędu pipeline. Zakres analityczny przyjęty od kwietnia 2020. Źródło: Caldara, D. & Iacoviello, M. (2022). Measuring Geopolitical Risk. American Economic Review, 112(4), 1194-1225.

# 4. Fazy realizacji — instrukcja krok po kroku

## FAZA 1 — Koncepcja i przygotowanie

Status: UKOŃCZONA — sesja 13.04.2026

- Konto FRED + klucz API zapisany w folderze projektu

- NBP API zweryfikowane w przeglądarce

- Folder projektu założony na OneDrive

- Plik UEK_Baraniecki_2026.xlsm zapisany

- xlwings zainstalowany

## FAZA 2 — Power Query: pobieranie i transformacja danych

Status: UKOŃCZONA 100% — sesja 17.04.2026

| Zapytanie | Źródło | Status | Kluczowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| qry_NBP_USD | CSV dysk | ✅ | od 2020-01-02, zamiana kropka→przecinek |
| qry_NBP_EUR | CSV dysk | ✅ | od 2020-01-02, zamiana kropka→przecinek |
| qry_NBP_Waluty | merge USD+EUR | ✅ | JoinKind.Inner po Data |
| qry_WIG20 | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 2000, przycięte przez MASTER |
| qry_JSW | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 2011, przycięte przez MASTER |
| qry_KGHM | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 1997, przycięte przez MASTER |
| qry_PKN | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 1999, przycięte przez MASTER |
| qry_VIX | FRED API (web) | ✅ | FillDown dla dni wolnych USA |
| qry_GPR | XLS dysk (Sheet1) | ✅ | filtr nulli, +GPRC_POL |
| qry_MASTER | merge wszystkich | ✅ | FillDown: VIX + GPR + GPRC_POL |
| qry_Kalendarz | Power Query M | ✅ | Tabela kalendarza 2020-2026 — NOWY (sesja 19.04.2026) |

## FAZA 3 — Power Pivot i DAX: model danych

Status: UKOŃCZONA 100% — sesja 19.04.2026

Krok 3.1 — Załadowanie danych do modelu

W zakładce Power Pivot na wstążce kliknij w dowolną komórkę tabeli qry_MASTER, następnie: Power Pivot → Dodaj do modelu danych.

Krok 3.2 — Tabela kalendarza qry_Kalendarz

Tabela budowana w Power Query M (nie w DAX — starsza wersja Power Pivot nie obsługuje nowej tabeli obliczeniowej). Kod M zapytania:

let ListaDat = List.Dates(#date(2020,1,1), 2557, #duration(1,0,0,0)), Tabela = Table.FromList(ListaDat, Splitter.SplitByNothing(), {"Data"}), TypData = Table.TransformColumnTypes(Tabela, {{"Data", type date}}), DodajRok = Table.AddColumn(TypData, "Rok", each Date.Year([Data]), Int64.Type), DodajKwartal = Table.AddColumn(DodajRok, "Kwartal", each "Q" & Text.From(Date.QuarterOfYear([Data])), type text), DodajMiesiac = Table.AddColumn(DodajKwartal, "Miesiac", each Date.Month([Data]), Int64.Type), DodajNazwe = Table.AddColumn(DodajMiesiac, "NazwaMiesiaca", each Date.ToText([Data], "MMMM", "pl-PL"), type text), DodajDzien = Table.AddColumn(DodajNazwe, "DzienTygodnia", each Date.DayOfWeek([Data], Day.Monday) + 1, Int64.Type) in DodajDzien

Krok 3.3 — Relacja tabel

Power Pivot → Widok diagramu → przeciągnij Data z qry_Kalendarz na Data w qry_MASTER. Relacja: qry_Kalendarz[Data] 1 → * qry_MASTER[Data]

Krok 3.4 — Miary DAX

WAŻNE: Ta wersja Power Pivot wymaga średników jako separatorów argumentów (nie przecinków). Cudzysłowy wpisywać ręcznie z klawiatury. Brak obsługi VAR/RETURN.

| Miara | Kod DAX | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Avg VIX 30d | AVERAGE(qry_MASTER[VIX]) | Prosta średnia z kontekstem slicera |
| GPR Prev Month | CALCULATE(AVERAGE(qry_MASTER[GPR]); PREVIOUSMONTH(qry_Kalendarz[Data])) | Poprzedni miesiąc |
| GPR Change % | DIVIDE(AVERAGE(qry_MASTER[GPR]) - [GPR Prev Month]; [GPR Prev Month]; 0) | Zmiana % GPR |
| USD Trend | DIVIDE(AVERAGE(qry_MASTER[USD_PLN]) - CALCULATE(AVERAGE(qry_MASTER[USD_PLN]); PREVIOUSMONTH(qry_Kalendarz[Data])); CALCULATE(AVERAGE(qry_MASTER[USD_PLN]); PREVIOUSMONTH(qry_Kalendarz[Data])); 0) | Trend kursu USD |
| Risk Label | IF([GPR Change %] > 0.05; 1; IF([GPR Change %] < -0.05; -1; 0)) | 1=ryzyko rośnie, -1=stabilizacja, 0=neutralnie |

Problemy wersyjne napotkane w sesji 19.04.2026: (1) DAX wymaga średnika zamiast przecinka jako separatora argumentów, (2) autokorekta Excela zamienia cudzysłowy na typograficzne — wpisywać ręcznie, (3) brak obsługi VAR/RETURN, (4) brak DATESINPERIOD z DAY, (5) brak przycisku Nowa tabela obliczeniowa — kalendarz budowany w Power Query.

## FAZA 4 — Python (xlwings) i VBA

Status: NASTĘPNA SESJA

Krok 4.1 — Weryfikacja modelu przez tabelę przestawną (quick test)

Krok 4.2 — Skrypt geopulse_ai.py: połączenie z Excel przez xlwings, pętla po wierszach qry_MASTER, wywołanie Claude API, zapis do kolumny Komentarz_AI.

Krok 4.3 — Makra VBA: OdswierzDane() i GenerujKomentarzAI(). Klucz API Claude w ukrytym arkuszu Config.

## FAZA 5 — Figma: projektowanie UI

Status: PLANOWANA (równolegle z 3-4)

Frame 1920x1080px. Color Styles: Primary #185FA5, Warning #BA7517, Success #1D9E75, Danger #E24B4A. Wireframe 2 stron: Przegląd + Analiza korelacji.

## FAZA 6 — Power BI Desktop

Status: PLANOWANA

Import z UEK_Baraniecki_2026.xlsm. Strona 1: 9 elementów wg wireframu Figma. Strona 2: scatter plots + macierz korelacji. Filtr dat. Komentarz AI.

## FAZA 7 — Prezentacja PPT

Status: PLANOWANA

8-10 slajdów odpowiadających na 5 pytań komisji. Demo Geo Pulse 2-3 min jako odpowiedź na pytanie o kierunek rozwoju.

## FAZA 8 — Testy i szlif

Status: PLANOWANA

Lista kontrolna: odświeżenie danych, test Komentarz AI, przejście PPT z timerem (cel 10-12 min), kopia zapasowa, FREEZE ~28.06.2026.

# 5. Harmonogram i budżet czasowy

| Faza | Zadanie | Godziny | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja i konta API | 3-5h | ✅ UKOŃCZONA |
| 2 | Power Query + dane | 8-12h | ✅ UKOŃCZONA 100% |
| 3 | Power Pivot + DAX | 5-8h | ✅ UKOŃCZONA 100% |
| 4 | Python + VBA | 6-10h | ⬜ następna sesja |
| 5 | Figma (równolegle) | 4-6h | ⬜ |
| 6 | Power BI dashboard | 8-12h | ⬜ |
| 7 | Prezentacja PPT | 3-5h | ⬜ |
| 8 | Testy i szlif | 4-6h | ⬜ |
| Bufor | Rezerwa | — | OBRONA 11.07.2026 |

Tempo po sesji 19.04.2026: projekt jest przed harmonogramem. Fazy 1+2+3 ukończone w 3 sesjach. Kamień milowy: 30.05.2026 — konsultacje z Kanią, dashboard musi być pokazywalny.

# 6. Zasady dobrego dashboardu (teoria)

| Zasada | Opis |
| --- | --- |
| Wzorzec F | KPI decyzyjne w lewym górnym rogu, szczegóły w dół i w prawo |
| Max 9 elementów | Dashboardy >12 KPI notują 40% spadek zaangażowania użytkownika |
| Dobór wykresu | czas→liniowy, porównanie→słupkowy, jedna liczba→karta KPI, korelacja→scatter |
| Kolor jako sygnał | Max 3-4 kolory, czerwony tylko dla alertów, szary dla tła/historii |
| Kontekst obowiązkowy | Każdy wykres ma zakres dat i deltę vs poprzedni okres |
| Zasady Gestalt | Bliskość (grupuj tematycznie), podobieństwo (jednolity styl typów danych) |

# 7. Kontekst — relacja UEK z Geo Pulse

Strategia dwuprojektowa: Projekt UEK jest świadomą pre-supozycją systemu Geo Pulse. Projekty są ODDZIELNE — nie łączyć nazewnictwa tabel ani elementów. Na obronie: 2-3 minuty prezentacji Geo Pulse jako odpowiedź na pytanie o kierunek rozwoju.

## 7.1 Scenariusz demo na obronie (2-3 minuty)

- Pokaż dashboard UEK w Power BI — punkt wyjścia

- Otwórz Geo Pulse — ten sam temat w pełnym systemie

- Powiedz: Projekt UEK pokazał że hipoteza jest weryfikowalna. Geo Pulse to produkcyjna implementacja tej samej idei.

- Zamknij Geo Pulse — wróć do pytań komisji

# 8. Lista zadań do obrony

Otwarte punkty techniczne:

- FillDown GPR/VIX — ZROBIONE (sesja 17.04.2026)

- NBP rozszerzone do 2020 — ZROBIONE (sesja 17.04.2026)

- Stooq pliki zaktualizowane do kwietnia 2026 — ZROBIONE

- Power Pivot + DAX — ZROBIONE (sesja 19.04.2026)

- Instrukcja manualna Power Query — rozpisać kroki przez GUI (bez kodu M)

- Aktualizacja CSV Stooq przed konsultacjami Kani (30.05)

- Aktualizacja GPR XLS przed konsultacjami Kani

- Weryfikacja modelu przez tabelę przestawną — następna sesja

- Faza 4: Python xlwings + VBA

Wymagania komisji (Moduł 8):

| # | Pytanie komisji | Co pokazać/powiedzieć |
| --- | --- | --- |
| 1 | Co jest tematem? | Analiza korelacji ryzyka geopolitycznego z rynkiem śląskim — dashboard analityczny |
| 2 | Jakie techniki? | Power Query, Power Pivot/DAX, Python/xlwings, Claude API, VBA, Figma, Power BI |
| 3 | Jakie problemy? | NBP limit 367 dni, Stooq anti-bot, GPR nie na FRED, separator dziesiętny, FillDown dla luk, wersyjność DAX w Power Pivot |
| 4 | Możliwości? | Monitoring ryzyka dla inwestorów regionalnych, analityka dla samorządów śląskich |
| 5 | Kierunek rozwoju? | System Geo Pulse — pełna platforma geopolityczna (demo 2-3 min) |

— koniec dokumentu —

Projekt UEK 2026 · Robert Baraniecki · dr hab. K. Kania · Zaktualizowano: 19.04.2026