PROJEKT KOŃCOWY — UEK KATOWICE

Dynamiczna analiza geopolitycznych czynników ryzyka

i ich wpływ na wybrane wskaźniki finansowe

Zautomatyzowany pipeline danych — MS Excel / Power BI

Robert Baraniecki

Promotor: dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE

Obrona: 11.07.2026  ·  UEK Katowice  ·  Dokument zaktualizowany: 12.05.2026

# 1. Przegląd projektu i cele

Cel projektu: Zbadanie i wizualizacja zależności między globalnymi wydarzeniami geopolitycznymi a kluczowymi wskaźnikami finansowymi istotnymi dla gospodarki regionu Śląska. Projekt stanowi akademicki proof of concept systemu Geo Pulse.

## 1.1 Temat i narracja

Projekt odpowiada na pytanie badawcze: jak globalne wydarzenia geopolityczne przekładają się na wskaźniki finansowe istotne dla gospodarki śląskiej? Narracja oparta jest na łańcuchu przyczynowym:

- Wydarzenie geopolityczne (konflikt, napięcie, sankcje) → GPR Index rośnie

- Rynki globalne reagują → VIX rośnie, USD/PLN rośnie

- Surowce reagują → ropa, węgiel, miedź zmieniają ceny

- Spółki śląskie reagują → PKN Orlen, JSW, KGHM zmieniają wyceny

- WIG20 reaguje → polski rynek ogólnie

- Wniosek: wymierny wpływ na gospodarkę Śląska

## 1.2 Case study — Śląsk

Region Śląski został wybrany ze względu na specyficzny profil geopolityczno-ekonomiczny: obecność przemysłu ciężkiego wrażliwego na ceny surowców, bliskość granicy wschodniej oraz znaczący udział sektora energetycznego w lokalnej gospodarce.

# 2. Stack technologiczny

| Technologia | Moduł UEK | Rola w projekcie |
| --- | --- | --- |
| Power Query (M) | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Pobieranie danych z 4 źródeł, transformacja, scalanie |
| Power Pivot + DAX | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Model relacyjny, miary, tabela kalendarza |
| VBA | Kaczmarzyk — VBA | Automatyzacja odświeżania, UI, przyciski |
| Python (xlwings) | Kaczmarzyk — Python | Analiza statystyczna, wywołanie Claude API |
| Claude API | — | Interpretacja danych — kolumna Komentarz_AI |
| Power BI Desktop | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Finałowy interaktywny dashboard (wymagany) |

# 3. Źródła danych

| Źródło | Co pobieramy | Tryb | Zakres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NBP API → CSV | EUR/PLN, USD/PLN | Semi-auto (CSV dysk) | 2020-01-02 → dziś | Skrypt pobierz_nbp.py |
| Stooq.pl | WIG20, JSW, KGHM, PKN | Semi-auto (CSV dysk) | Pełna historia spółek | Anti-bot — POC |
| FRED API | VIX | Automatyczny | Ostatnie dane | FillDown dla luk |
| matteoiacoviello.com | GPR, GPRC_POL | Semi-auto (XLS dysk) | Od 1985, miesięczny | FillDown na dni robocze |

## 3.1 Argumentacja na obronę — ograniczenia źródeł

### NBP API

API NBP ma limit 367 dni na jedno zapytanie. Dane historyczne od 2020 pobierane przez skrypt Python rok po roku i łączone w jeden plik CSV. Pipeline transformacji działa automatycznie. Zakres: 2020-01-02 do dziś — 1589 rekordów.

### Stooq.pl — blokada anti-bot

Stooq.pl stosuje zabezpieczenia anti-bot uniemożliwiające automatyczne pobieranie przez Power Query. Dane aktualizowane semi-automatycznie — pliki CSV pobierane manualnie przed każdą sesją analityczną, natomiast pipeline transformacji działa w pełni automatycznie. Świadome ograniczenie POC; w systemie Geo Pulse rozwiązane przez dedykowany kolektor Python.

### VIX — luki kalendarzowe

Luki w danych VIX wynikają z różnicy kalendarzy — dni wolnych GPW (Polska) vs NYSE (USA). Uzupełniane metodą LOCF (Last Observation Carried Forward / FillDown) — standard w analizie szeregów czasowych finansowych.

### GPR / GPRC_POL — wartości miesięczne

GPR Index jest publikowany miesięcznie. Wartości propagowane na wszystkie dni robocze metodą forward fill (FillDown). Brak wartości dla stycznia-marca 2020 wynika z granicy dostępności danych źródłowych, nie z błędu pipeline. Zakres analityczny przyjęty od kwietnia 2020. Źródło: Caldara, D. & Iacoviello, M. (2022). Measuring Geopolitical Risk. American Economic Review, 112(4), 1194-1225.

# 4. Fazy realizacji — instrukcja krok po kroku

## FAZA 1 — Koncepcja i przygotowanie

Status: UKOŃCZONA — sesja 13.04.2026

- Konto FRED + klucz API zapisany w folderze projektu

- NBP API zweryfikowane w przeglądarce

- Folder projektu założony na OneDrive

- Plik UEK_Baraniecki_2026.xlsm zapisany

- xlwings zainstalowany

## FAZA 2 — Power Query: pobieranie i transformacja danych

Status: UKOŃCZONA 100% — sesja 17.04.2026

| Zapytanie | Źródło | Status | Kluczowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| qry_NBP_USD | CSV dysk | ✅ | od 2020-01-02, zamiana kropka→przecinek |
| qry_NBP_EUR | CSV dysk | ✅ | od 2020-01-02, zamiana kropka→przecinek |
| qry_NBP_Waluty | merge USD+EUR | ✅ | JoinKind.Inner po Data |
| qry_WIG20 | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 2000, przycięte przez MASTER |
| qry_JSW | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 2011, przycięte przez MASTER |
| qry_KGHM | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 1997, przycięte przez MASTER |
| qry_PKN | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 1999, przycięte przez MASTER |
| qry_VIX | FRED API (web) | ✅ | FillDown dla dni wolnych USA |
| qry_GPR | XLS dysk (Sheet1) | ✅ | filtr nulli, +GPRC_POL |
| qry_MASTER | merge wszystkich | ✅ | FillDown: VIX + GPR + GPRC_POL |
| qry_Kalendarz | Power Query M | ✅ | Tabela kalendarza 2020-2026 (sesja 19.04.2026) |

## FAZA 3 — Power Pivot i DAX: model danych

Status: UKOŃCZONA 100% — sesja 19.04.2026

### Krok 3.1 — Załadowanie danych do modelu

W zakładce Power Pivot na wstążce kliknij w dowolną komórkę tabeli qry_MASTER, następnie: Power Pivot → Dodaj do modelu danych.

### Krok 3.2 — Tabela kalendarza qry_Kalendarz

Tabela budowana w Power Query M (nie w DAX — starsza wersja Power Pivot nie obsługuje nowej tabeli obliczeniowej).

### Krok 3.3 — Relacja tabel

Power Pivot → Widok diagramu → przeciągnij Data z qry_Kalendarz na Data w qry_MASTER. Relacja: qry_Kalendarz[Data] 1 → * qry_MASTER[Data]

### Krok 3.4 — Miary DAX (5 miar)

WAŻNE: Ta wersja Power Pivot wymaga średników jako separatorów argumentów (nie przecinków). Cudzysłowy wpisywać ręcznie z klawiatury. Brak obsługi VAR/RETURN, brak DATESINPERIOD z DAY, brak przycisku Nowa tabela obliczeniowa.

| Miara | Kod DAX | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Avg VIX 30d | AVERAGE(qry_MASTER[VIX]) | Prosta średnia z kontekstem slicera |
| GPR Prev Month | CALCULATE(AVERAGE(qry_MASTER[GPR]); PREVIOUSMONTH(qry_Kalendarz[Data])) | Poprzedni miesiąc |
| GPR Change % | DIVIDE(AVERAGE(qry_MASTER[GPR]) - [GPR Prev Month]; [GPR Prev Month]; 0) | Zmiana % GPR |
| USD Trend | DIVIDE(AVERAGE(qry_MASTER[USD_PLN]) - CALCULATE(AVERAGE(qry_MASTER[USD_PLN]); PREVIOUSMONTH(qry_Kalendarz[Data])); CALCULATE(AVERAGE(qry_MASTER[USD_PLN]); PREVIOUSMONTH(qry_Kalendarz[Data])); 0) | Trend kursu USD |
| Risk Label | IF([GPR Change %] > 0.05; 1; IF([GPR Change %] < -0.05; -1; 0)) | 1=ryzyko rośnie, -1=stabilizacja, 0=neutralnie |

## FAZA 4 — Python (xlwings) i VBA

Status: NASTĘPNA SESJA — po kolokwium Python (17.05.2026)

### Krok 4.1 — Weryfikacja modelu

Quick test przez tabelę przestawną — sprawdzenie poprawności relacji i miar DAX przed wdrożeniem Pythona.

### Krok 4.2 — Skrypt geopulse_ai.py

- Połączenie z Excel przez xlwings

- Pętla po wierszach qry_MASTER

- Wywołanie Claude API dla każdego wiersza

- Zapis komentarza do kolumny Komentarz_AI

### Krok 4.3 — Makra VBA

- OdswierzDane() — trigger odświeżania Power Query

- GenerujKomentarzAI() — wywołanie skryptu Python

- Klucz API Claude w ukrytym arkuszu Config

## FAZA 5 — Figma: projektowanie UI

Status: PLANOWANA (równolegle z Fazą 4)

- Frame 1920×1080px

- Color Styles: Primary #185FA5, Warning #BA7517, Success #1D9E75, Danger #E24B4A

- Wireframe 2 stron: Przegląd + Analiza korelacji

- Zasady: wzorzec F, max 9 elementów, kolor jako sygnał, Gestalt

## FAZA 6 — Power BI Desktop

Status: PLANOWANA — checkpoint 28.05.2026 (seminarium Kani)

- Import z UEK_Baraniecki_2026.xlsm

- Strona 1: 9 elementów wg wireframu Figma (wzorzec F)

- Strona 2: scatter plots + macierz korelacji

- Filtr dat, Komentarz AI, slicery

## FAZA 7 — Prezentacja

Status: PLANOWANA — Gamma (ID: g_8ehfk7om475t35w, temat Stratos, 12 slajdów, FINALNA)

Gamma prezentacja jest zamknięta po sukcesie seminarium 07.05.2026. Promotor Kania: "jeden do jeden". Do uzupełnienia przed obroną:

- Slajd wniosków (brakujący) — dodać przed obroną

- Explicite nazwać 4 poziomy analizy Kani: 1-Opisowy, 2-Wyjaśniający, 3-Prognostyczny, 4-Preskryptywny

## FAZA 8 — Testy i szlif

Status: PLANOWANA — FREEZE ~28.06.2026

- Odświeżenie wszystkich danych (NBP, Stooq, GPR, VIX)

- Test kolumny Komentarz_AI end-to-end

- Przejście przez prezentację z timerem (cel 10–12 min)

- Kopia zapasowa finalna — GitHub + Morfo NAS

- FREEZE ~28.06.2026

# 5. Harmonogram i budżet czasowy

| Faza | Zadanie | Godziny | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja i konta API | 3–5h | ✅ UKOŃCZONA |
| 2 | Power Query + dane | 8–12h | ✅ UKOŃCZONA 100% |
| 3 | Power Pivot + DAX | 5–8h | ✅ UKOŃCZONA 100% |
| Środowisko | GitHub + NAS + Cowork | 2h | ✅ UKOŃCZONE 12.05.2026 |
| 4 | Python + VBA | 6–10h | ⬜ po kolokwium 17.05.2026 |
| 5 | Figma (równolegle) | 4–6h | ⬜ planowana |
| 6 | Power BI dashboard | 8–12h | ⬜ checkpoint 28.05.2026 |
| 7 | Prezentacja (Gamma) | — | ✅ finalna / drobne uzupełnienia przed obroną |
| 8 | Testy i szlif | 4–6h | ⬜ FREEZE ~28.06.2026 |
| — | Bufor / rezerwa | — | OBRONA 11.07.2026 |

Tempo na 12.05.2026: projekt przed harmonogramem. Fazy 1+2+3 + środowisko ukończone. Kolejny kamień milowy: seminarium 28.05.2026 — dashboard musi być pokazywalny.

# 6. Środowisko pracy projektu

Skonfigurowane 12.05.2026. Szczegóły w raporcie SilesiaPulse_Srodowisko_Pracy_12_05_2026.docx.

| Element | Szczegóły | Status |
| --- | --- | --- |
| GitHub repo | uek-silesiapulse (private) — robertbaraniecki-bit | ✅ |
| GitKraken Desktop | C:\Projekty\uek-silesiapulse\ — branch main | ✅ |
| Morfo NAS backup | DS224+ · 192.168.1.22 · codziennie 12:00 i 22:00 | ✅ |
| Synology Drive Client | Zainstalowany, pierwsza kopia 27 plików wykonana | ✅ |
| Cowork sync | COWORK_UEK_SYNC_2026-05-12.md — tygodniowo w niedzielę | ✅ |
| D:\Backup migawka | Tygodniowa — wykonywana przez Cowork po synchronizacji Notion | ✅ |

# 7. Zasady dobrego dashboardu (teoria)

| Zasada | Opis |
| --- | --- |
| Wzorzec F | KPI decyzyjne w lewym górnym rogu, szczegóły w dół i w prawo |
| Max 9 elementów | Dashboardy >12 KPI notują 40% spadek zaangażowania użytkownika |
| Dobór wykresu | czas→liniowy, porównanie→słupkowy, jedna liczba→karta KPI, korelacja→scatter |
| Kolor jako sygnał | Max 3-4 kolory, czerwony tylko dla alertów, szary dla tła/historii |
| Kontekst obowiązkowy | Każdy wykres ma zakres dat i deltę vs poprzedni okres |
| Zasady Gestalt | Bliskość (grupuj tematycznie), podobieństwo (jednolity styl typów danych) |

# 8. Kontekst — relacja UEK z Geo Pulse

Strategia dwuprojektowa: Projekt UEK jest świadomą pre-supozycją systemu Geo Pulse. Projekty są ODDZIELNE — nie łączyć nazewnictwa tabel ani elementów. Na obronie: 2-3 minuty prezentacji Geo Pulse jako odpowiedź na pytanie o kierunek rozwoju.

## 8.1 Scenariusz demo na obronie (2–3 minuty)

- Pokaż dashboard UEK w Power BI — punkt wyjścia

- Otwórz Geo Pulse — ten sam temat w pełnym systemie

- Powiedz: "Projekt UEK pokazał że hipoteza jest weryfikowalna. Geo Pulse to produkcyjna implementacja tej samej idei."

- Zamknij Geo Pulse — wróć do pytań komisji

# 9. Lista zadań do obrony

## 9.1 Techniczne — otwarte punkty

| Zadanie | Status |
| --- | --- |
| FillDown GPR/VIX | ✅ ZROBIONE (17.04.2026) |
| NBP rozszerzone do 2020 | ✅ ZROBIONE (17.04.2026) |
| Stooq CSV zaktualizowane do kwietnia 2026 | ✅ ZROBIONE |
| Power Pivot + DAX (5 miar) | ✅ ZROBIONE (19.04.2026) |
| Środowisko pracy (GitHub, NAS, Cowork) | ✅ ZROBIONE (12.05.2026) |
| Aktualizacja CSV Stooq przed seminarium 28.05 | ⬜ DO ZROBIENIA |
| Aktualizacja GPR XLS przed seminarium 28.05 | ⬜ DO ZROBIENIA |
| Weryfikacja modelu przez tabelę przestawną | ⬜ Faza 4 — pierwsza czynność |
| Instrukcja manualna Power Query (GUI, bez kodu M) | ⬜ DO ZROBIENIA przed obroną |
| Faza 4: Python xlwings + VBA | ⬜ Po kolokwium 17.05.2026 |
| Faza 6: Power BI Dashboard | ⬜ Checkpoint 28.05.2026 |
| Slajd wniosków w Gamma | ⬜ Przed obroną |
| 4 poziomy analizy Kani nazwane explicite w prezentacji | ⬜ Przed obroną |

## 9.2 Wymagania komisji (Moduł 8)

| # | Pytanie komisji | Co pokazać/powiedzieć |
| --- | --- | --- |
| 1 | Co jest tematem? | Analiza korelacji ryzyka geopolitycznego z rynkiem śląskim — dashboard analityczny |
| 2 | Jakie techniki? | Power Query, Power Pivot/DAX, Python/xlwings, Claude API, VBA, Power BI |
| 3 | Jakie problemy? | NBP limit 367 dni, Stooq anti-bot, GPR nie na FRED, separator dziesiętny, FillDown dla luk, wersyjność DAX |
| 4 | Możliwości? | Monitoring ryzyka dla inwestorów regionalnych, analityka dla samorządów śląskich |
| 5 | Kierunek rozwoju? | System Geo Pulse — pełna platforma geopolityczna (demo 2-3 min) |

Projekt UEK 2026 · Robert Baraniecki · dr hab. K. Kania · Zaktualizowano: 12.05.2026