SilesiaPulse

Kompleksowy raport stanu projektu

Stan na: 25.05.2026 · Po sesji 23.05.2026

Dynamiczna analiza geopolitycznych czynników ryzyka i ich wpływ na wybrane wskaźniki finansowe

Zautomatyzowany pipeline danych — MS Excel / Power BI

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Student | Robert Baraniecki |
| Promotor | dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE |
| Uczelnia | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach |
| Data obrony | 11.07.2026 |
| Następne seminarium | 28.05.2026 · godz. 19:00 · Google Meet |
| Agent prowadzący | Nexus (Claude Sonnet 4.6) / ekosystem AXIS |
| Data raportu | 25.05.2026 |

# 1. Tożsamość projektu i łańcuch przyczynowy

Projekt SilesiaPulse to akademicki proof-of-concept realizowany na studiach podyplomowych UEK. Celem jest zbudowanie zautomatyzowanego pipeline'u danych analizującego korelacje między globalnymi wskaźnikami ryzyka geopolitycznego a wybranymi wskaźnikami finansowymi istotnymi dla gospodarki regionu Śląska.

## 1.1 Pytanie badawcze

Jak globalne wydarzenia geopolityczne przekładają się na wskaźniki finansowe istotne dla gospodarki śląskiej?

## 1.2 Łańcuch przyczynowy (narracja SilesiaPulse)

| # | Ogniwo | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wydarzenie geopolityczne | Konflikt, sankcje, napięcie dyplomatyczne → GPR Index rośnie |
| 2 | Reakcja rynków globalnych | GPR ↑ → VIX ↑, USD/PLN ↑ — rynki wyceniają ryzyko |
| 3 | Reakcja surowców | Ropa, węgiel, miedź zmieniają ceny |
| 4 | Reakcja spółek śląskich | JSW, KGHM, PKN Orlen — zmiana wycen giełdowych |
| 5 | Reakcja WIG20 | Polski rynek ogólnie — agregat lokalnej reakcji |
| 6 | Wniosek | Wymierny, mierzalny wpływ na gospodarkę regionu Śląska |

## 1.3 Relacja UEK ↔ Geo Pulse

ZASADA IZOLACJI: Projekt UEK (SilesiaPulse) i Geo Pulse są ODDZIELNE. Wiedza transferuje się między projektami. Nazewnictwo (tabel, folderów, elementów) NIE transferuje się nigdy. SilesiaPulse = Excel + Power BI (academic POC). Geo Pulse = Python → JSON → HTML canvas (produkcja). Na obronie: 2–3 minuty demo Geo Pulse jako odpowiedź na pytanie o kierunek rozwoju.

# 2. Stan faz — przegląd kompletny

| Faza | Zadanie | Status | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja i konta API | ✅ ZAMKNIĘTA | Sesja 13.04.2026 |
| 2 | Power Query + dane | ✅ ZAMKNIĘTA | 11 zapytań, qry_MASTER, sesja 17.04.2026 |
| 3 | Power Pivot + DAX | ✅ ZAMKNIĘTA | 5 miar DAX, relacja kalendarz, sesja 19.04.2026 |
| Środ. | Środowisko pracy | ✅ ZAMKNIĘTE | GitHub, GitKraken, NAS, Cowork — sesja 12.05.2026 |
| 4 | Python xlwings + VBA | ✅ ZAMKNIĘTA | silesiapulse_ai.py end-to-end, Panel, sesja 22.05.2026 |
| 5 | Figma design | ⏳ PLANOWANA | Równolegle z fazą 6 |
| 6 | Power BI Dashboard | ⏳ PO 28.05.2026 | Checkpoint: seminarium 28.05 — dane → BI po seminarium |
| 7 | Prezentacja (Gamma) | ✅ FINALNA | ID: g_8ehfk7om475t35w · Stratos · 12 slajdów · uzupełnić slajd wniosków |
| 8 | Testy i szlif | ⏳ FREEZE ~28.06 | OBRONA 11.07.2026 |

Tempo na 25.05.2026: projekt znacząco przed harmonogramem. Fazy 1–4 + Środowisko zamknięte. Materiały HTML (gazeta.html, index.html, ecosystem.html) przygotowane jako dodatkowy atut prezentacyjny. Seminarium 28.05 za 3 dni.

# 3. Stack technologiczny

| Technologia | Moduł UEK | Rola w projekcie |
| --- | --- | --- |
| Power Query (M) | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Pobieranie danych z 4 źródeł, transformacja, scalanie → qry_MASTER |
| Power Pivot + DAX | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Model relacyjny, 5 miar, tabela kalendarza |
| VBA (Excel) | Kaczmarzyk — VBA | Automatyzacja: OdswierzDane(), GenerujKomentarzAI() |
| Python (xlwings) | Kaczmarzyk — Python | silesiapulse_ai.py — analiza statystyczna + Claude API |
| Claude API | — | Kolumna Komentarz_AI (claude-sonnet-4-6) + AI_Summary |
| Power BI Desktop | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Finałowy interaktywny dashboard (wymagany przez Kanię) |
| Figma | — | UI design wireframe przed implementacją Power BI |
| GitHub / GitKraken | — | Wersjonowanie repo uek-silesiapulse |
| Morfo NAS (Synology) | — | Automatyczny backup 12:00 i 22:00 |
| Gamma | — | Prezentacja seminarium/obrona (ID g_8ehfk7om475t35w) |

## 3.1 Kluczowa decyzja architektoniczna

Excel = warstwa wykonawcza Pipeline danych, model relacyjny, miary DAX, generowanie komentarzy AI — wszystko odbywa się w pliku UEK_Baraniecki_2026.xlsm. Power BI = warstwa wizualizacyjna Import gotowych danych z Excela. Power BI nie zawiera logiki biznesowej — tylko prezentuje wyniki. Argument na obronę: czytelna separacja odpowiedzialności warstw.

# 4. Środowisko pracy projektu

| Element | Szczegóły | Status |
| --- | --- | --- |
| Plik główny Excel | C:\Users\Oloros\OneDrive\Pulpit\Projekt UEK Czerwiec 2026\PROJEKT\UEK_Baraniecki_2026.xlsm | ✅ produkcyjny |
| Dane źródłowe | Podfolder dane_csv\ — 7 plików (CSV + XLS) | ✅ |
| GitHub repo | robertbaraniecki-bit / uek-silesiapulse (private) | ✅ 7+ commitów |
| GitKraken Desktop | C:\Projekty\uek-silesiapulse\ — branch main | ✅ |
| Morfo NAS | Synology DS224+ · 192.168.1.22 · codziennie 12:00 i 22:00 | ✅ |
| D:\Backup | Tygodniowa migawka — Cowork (niedziela wieczór) | ✅ |
| Notion | Pamięć projektu — 45+ stron dokumentacji | ✅ |

## 4.1 Strategia backupu — 3 warstwy

| Warstwa | Narzędzie | Kiedy | Scenariusz awaryjny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GitHub | Po każdej sesji — commit + push | Błąd w kodzie, cofnięcie zmiany |
| 2 | Morfo NAS | Codziennie 12:00 i 22:00 (zaplanowany, nie ciągły) | Uszkodzony plik Excel, awaria dysku C |
| 3 | D:\Backup | Tygodniowo — Cowork niedziela wieczór | Totalna awaria — NAS i internet niedostępne |

Backup zaplanowany (nie ciągły): świadoma decyzja architektoniczna. Synchronizacja ciągła mogłaby natychmiast propagować uszkodzony plik Excel na NAS — backup zaplanowany zapewnia punkt przywracania sprzed awarii.

## 4.2 Struktura repozytorium Git

C:\Projekty\uek-silesiapulse\ ├── data/ ← snapshoty CSV + XLS (7 plików danych źródłowych) ├── excel/ ← snapshot UEK_Baraniecki_2026.xlsm po każdej sesji ├── python/ ← silesiapulse_ai.py · pobierz_nbp.py ├── powerbi/ ← przyszły plik .pbix (Faza 6) ├── prezentacja/ ← materiały na obronę, notatki, HTML ├── docs/ │ ├── kontekst/ ← pliki pamięci sesji Claude (.md) │ └── instrukcje/ ← instrukcje fazowe i raporty (.docx) └── .gitignore ← pliki tymczasowe, klucze API, logi

## 4.3 Zasady kontroli wersji

| Konwencja commitów | Przykład |
| --- | --- |
| python: opis zmiany | python: dodanie funkcji buduj_prompt_zbiorczy |
| excel: opis zmiany | excel: dodanie arkusza Config + Panel sterowania |
| vba: opis zmiany | vba: makra OdswierzDane i GenerujKomentarzAI |
| data: opis zmiany | data: aktualizacja CSV Stooq do maja 2026 |
| docs: opis zmiany | docs: raport środowiskowy SilesiaPulse |

Zasada: commit po każdej istotnej zmianie kodu — NIE tylko po sesjach. GitKraken jako główne narzędzie. Plik w repo zawsze = plik na dysku (weryfikacja przed uruchomieniem skryptu).

# 5. Źródła danych

| Źródło | Co pobieramy | Tryb | Zakres | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NBP API → CSV | EUR/PLN, USD/PLN | Semi-auto | 2020-01-02 → dziś | Skrypt pobierz_nbp.py |
| Stooq.pl / API | WIG20, JSW, KGHM, PKN | Semi-auto / API | Pełna historia spółek | Anti-bot POC → klucz API aktywny |
| FRED API | VIX (CBOE) | Automatyczny | Aktualne | FillDown dla luk kalendarzowych |
| matteoiacoviello.com | GPR, GPRC_POL | Semi-auto (XLS) | Od 1985, miesięczny | ~2 mies. opóźnienie publikacji |

## 5.1 Argumentacja na obronę — ograniczenia źródeł

### NBP API — limit 367 dni

API NBP ma limit 367 dni na jedno zapytanie. Dane historyczne od 2020 pobierane przez skrypt pobierz_nbp.py rok po roku (metodą pętli) i łączone w jeden plik CSV. Pipeline transformacji Power Query działa automatycznie. Zakres: 2020-01-02 do dziś — ok. 1 600 rekordów.

### Stooq.pl — blokada anti-bot → klucz API jako rozwiązanie

Stooq.pl stosuje zabezpieczenia anti-bot uniemożliwiające automatyczne pobieranie przez Power Query. Dane aktualizowane semi-automatycznie — pliki CSV pobierane ręcznie lub przez API Stooq (klucz aktywny po jednorazowej weryfikacji captcha, przechowywany w Config!B5). Świadome ograniczenie POC; w systemie Geo Pulse rozwiązane przez dedykowany kolektor Python. Uwaga: argument na obronę ewoluuje z "niemożliwe do obejścia" → "semi-automatyczne z jednorazową weryfikacją".

### VIX — luki kalendarzowe (LOCF)

Luki w danych VIX wynikają z różnicy kalendarzy — dni wolne GPW (Polska) vs NYSE (USA). Uzupełniane metodą LOCF (Last Observation Carried Forward / FillDown) — standard w analizie szeregów czasowych finansowych.

### GPR / GPRC_POL — wartości miesięczne

GPR Index jest publikowany miesięcznie z ~2-miesięcznym opóźnieniem. Wartości propagowane na wszystkie dni robocze metodą forward fill (FillDown w Power Query). Brak wartości dla stycznia–marca 2020 wynika z granicy dostępności danych źródłowych, nie z błędu pipeline. Zakres analityczny od kwietnia 2020. Źródło: Caldara, D. & Iacoviello, M. (2022). Measuring Geopolitical Risk. American Economic Review, 112(4), 1194–1225.

### GPRC_POL — decyzja merytoryczna

GPRC_POL usunięty z barometru wizualizacji (gazeta.html) — merytorycznie nieporównywalny z GPR Global jako skalar. Obecny w qry_MASTER jako kolumna analityczna. Argument na obronę: świadoma decyzja merytoryczna, nie błąd danych.

# 6. Power Query — 11 zapytań (Faza 2)

| Zapytanie | Źródło | OK | Kluczowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| qry_NBP_USD | CSV dysk | ✅ | od 2020-01-02; zamiana kropka→przecinek przed TransformColumnTypes |
| qry_NBP_EUR | CSV dysk | ✅ | od 2020-01-02; ta sama logika co USD |
| qry_NBP_Waluty | Merge USD+EUR | ✅ | JoinKind.Inner po kolumnie Data |
| qry_WIG20 | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 2000; przycinany przez qry_MASTER do zakresu 2020+ |
| qry_JSW | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 2011; przycinany przez qry_MASTER |
| qry_KGHM | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 1997; przycinany przez qry_MASTER |
| qry_PKN | Stooq CSV (dysk) | ✅ | od 1999; przycinany przez qry_MASTER |
| qry_VIX | FRED API (Web.Contents) | ✅ | Automatyczny; FillDown dla dni wolnych NYSE vs GPW |
| qry_GPR | XLS dysk (Sheet1) | ✅ | Filtr nulli; +kolumna GPRC_POL; FillDown miesięcznych na dni robocze |
| qry_MASTER | Merge wszystkich źródeł | ✅ | Tabela główna 11 kolumn; FillDown: VIX + GPR + GPRC_POL |
| qry_Kalendarz | Power Query M (generowana) | ✅ | Tabela kalendarza 2020–2026; brak w DAX (stara wersja PP) |

## 6.1 Kluczowe wzorce kodu M

### Zamiana separatora dziesiętnego (kropka → przecinek)

// Wzorzec wymagany dla wszystkich CSV ze Stooqa i NBP (format angielski) // ZAWSZE przed Table.TransformColumnTypes, nigdy po! = Table.ReplaceValue( PreviousStep, ".", ",", Replacer.ReplaceText, {"Zamkniecie", "USD", "EUR"} // lista kolumn do zamiany )

### Scalanie tabel (NestedJoin zamiast Join)

// Table.NestedJoin + Table.ExpandTableColumn // ZAMIAST Table.Join — NestedJoin nie tworzy duplikatów kolumn kluczowych = Table.NestedJoin( tabela_lewa, "Data", // klucz lewej tabeli tabela_prawa, "Data", // klucz prawej tabeli "TempKolumna", // nazwa kolumny tymczasowej JoinKind.Left // Left — zachowaj wszystkie daty z lewej ) // następnie rozwiń: = Table.ExpandTableColumn( PreviousStep, "TempKolumna", {"VIX", "GPR", "GPRC_POL"}, // kolumny do wyciągnięcia {"VIX", "GPR", "GPRC_POL"} // nowe nazwy (identyczne) )

### FillDown dla wartości miesięcznych GPR

// GPR publikowany miesięcznie → propaguj wartość na dni robocze // LOCF: Last Observation Carried Forward — standard finansowy = Table.FillDown( PreviousStep, {"GPR", "GPRC_POL", "VIX"} // kolumny do wypełnienia ) // UWAGA: FillDown działa tylko w dół (forward) // Dlatego GPR/GPRC_POL są NULL dla sty-mar 2020 — brak danych źródłowych, // nie błąd pipeline. Zakres analityczny od kwietnia 2020.

### Tabela kalendarza qry_Kalendarz (Power Query M)

// Budowana w Power Query M — nie w DAX! // Starsza wersja Power Pivot nie obsługuje "Nowa tabela obliczeniowa" let StartDate = #date(2020, 1, 1), EndDate = #date(2026, 12, 31), DaysCount = Duration.Days(EndDate - StartDate) + 1, DateList = List.Dates(StartDate, DaysCount, #duration(1,0,0,0)), ToTable = Table.FromList(DateList, Splitter.SplitByNothing()), Rename = Table.RenameColumns(ToTable, {{"Column1", "Data"}}), TypeDate = Table.TransformColumnTypes(Rename, {{"Data", type date}}) in TypeDate

### Odczyt FRED API (VIX)

// VIX pobierany automatycznie przez Web.Contents z FRED // Klucz API FRED przechowywany bezpośrednio w zapytaniu M let ApiKey = "TWOJ_KLUCZ_FRED", SeriesId = "VIXCLS", Url = "https://api.stlouisfed.org/fred/series/observations" & "?series_id=" & SeriesId & "&api_key=" & ApiKey & "&file_type=json", Source = Json.Document(Web.Contents(Url)), Obs = Source[observations], ToTable = Table.FromList(Obs, Splitter.SplitByNothing()), // ... dalsza transformacja: rozwiń, filtruj ".", konwertuj typy // FillDown na końcu dla luk kalendarzowych in ...

# 7. Power Pivot + DAX — model danych (Faza 3)

KRYTYCZNE: ta wersja Power Pivot wymaga średników jako separatorów argumentów (nie przecinków). Cudzysłowy wpisywać ręcznie z klawiatury. Brak obsługi VAR/RETURN, brak DATESINPERIOD z DAY, brak przycisku "Nowa tabela obliczeniowa" — kalendarz budowany w Power Query M.

## 7.1 Model relacyjny

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Tabele w modelu | qry_MASTER + qry_Kalendarz |
| Relacja | qry_Kalendarz[Data] → qry_MASTER[Data] |
| Typ relacji | 1-do-wielu (qry_Kalendarz strona "1") |
| Jak zbudować relację | Power Pivot → Widok diagramu → przeciągnij Data z qry_Kalendarz na Data w qry_MASTER |

## 7.2 Pięć miar DAX

### Miara 1 — Avg VIX 30d

Avg VIX 30d := AVERAGE(qry_MASTER[VIX]) -- Uwaga: "30d" w nazwie nawiązuje do typowego okna analitycznego; -- faktyczny zakres wyznacza slicer dat na dashboardzie. -- Prosta średnia z kontekstem filtra.

### Miara 2 — GPR Prev Month

GPR Prev Month := CALCULATE( AVERAGE(qry_MASTER[GPR]); PREVIOUSMONTH(qry_Kalendarz[Data]) ) -- Separator: ŚREDNIK (nie przecinek)! -- PREVIOUSMONTH wymaga relacji z tabelą kalendarza.

### Miara 3 — GPR Change %

GPR Change % := DIVIDE( AVERAGE(qry_MASTER[GPR]) - [GPR Prev Month]; [GPR Prev Month]; 0 ) -- DIVIDE z trzecim argumentem 0 = zwróć 0 przy dzieleniu przez zero -- (zamiast BLANK lub błędu).

### Miara 4 — USD Trend

USD Trend := DIVIDE( AVERAGE(qry_MASTER[USD_PLN]) - CALCULATE( AVERAGE(qry_MASTER[USD_PLN]); PREVIOUSMONTH(qry_Kalendarz[Data]) ); CALCULATE( AVERAGE(qry_MASTER[USD_PLN]); PREVIOUSMONTH(qry_Kalendarz[Data]) ); 0 ) -- Trend miesięczny kursu USD/PLN: -- (bieżąca średnia - średnia poprzedniego mies.) / średnia poprzedniego mies.

### Miara 5 — Risk Label

Risk Label := IF( [GPR Change %] > 0.05; 1; IF([GPR Change %] < -0.05; -1; 0) ) -- 1 = Ryzyko rośnie (GPR wzrósł o >5% vs poprzedni miesiąc) -- -1 = Stabilizacja (GPR spadł o >5% vs poprzedni miesiąc) -- 0 = Neutralnie

# 8. Python — silesiapulse_ai.py (Faza 4)

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Lokalizacja | C:\Projekty\uek-silesiapulse\python\silesiapulse_ai.py |
| Wywołanie | python silesiapulse_ai.py (lub przez makro VBA GenerujKomentarzAI) |
| Biblioteki | xlwings 0.35.3, anthropic 0.94.1, pandas |
| Model AI | claude-sonnet-4-6 (ważne: nie claude-sonnet-4-20250514 — deprecated 15.06.2026) |
| Czas wykonania | ~62 sekundy dla 9 wierszy + zbiorczy |

## 8.1 Architektura funkcji

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| polacz_z_excelem() | xw.apps.active — podłącza do otwartego Excela |
| czytaj_config(wb) | Odczyt arkusza Config, komórki B1:B4 (klucz, model, max_tokens, days_back) |
| pobierz_dane_master(wb, days_back) | Wczytuje qry_MASTER do df_pelny; tworzy df_okno (ostatnie N dni) |
| agreguj_dane(df_okno) | Słownik agregat: min/max/avg dla VIX, GPR, USD, WIG20, spółek |
| buduj_prompt_zbiorczy(agregat) | Prompt dla komentarza zbiorczego (AI_Summary) — kontekst okresu |
| buduj_prompt_dzienny(wiersz) | Prompt dla komentarza dziennego (kolumna K) — jeden wiersz danych |
| wywolaj_claude(prompt, config) | Wywołanie Anthropic SDK z obsługą błędów |
| zapisz_komentarz_zbiorczy(wb, ...) | Zapis komentarza do arkusza AI_Summary |
| zapisz_komentarze_dzienne(wb, ...) | Zapis komentarzy do kolumny K (Komentarz_AI) w qry_MASTER |
| generuj_komentarz_ai() | Główna funkcja — wywołuje wszystkie powyższe w kolejności |

## 8.2 Pełny kod — silesiapulse_ai.py

import xlwings as xw import anthropic import pandas as pd from datetime import datetime, timedelta # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # KONFIGURACJA # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ def polacz_z_excelem(): """Podłącz do aktywnego pliku Excel.""" return xw.apps.active.books.active def czytaj_config(wb): """Odczytaj konfigurację z arkusza Config.""" cfg = wb.sheets["Config"] return { "api_key": cfg["B1"].value, "model": cfg["B2"].value, # claude-sonnet-4-6 "max_tokens": int(cfg["B3"].value), # 600 "days_back": int(cfg["B4"].value), # 30 } # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # DANE # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ def pobierz_dane_master(wb, days_back): """Wczytaj qry_MASTER, zwróć pełny df i okno czasowe.""" ws = wb.sheets["qry_MASTER"] df = ws.range("A1").expand("table").options(pd.DataFrame, header=True).value df.index = pd.to_datetime(df.index) # indeks = kolumna Data df_okno = df.tail(days_back) return df, df_okno # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # AGREGACJA I PROMPTY # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ def agreguj_dane(df_okno): """Oblicz zagregowane statystyki dla okna czasowego.""" return { "vix_avg": round(df_okno["VIX"].mean(), 2), "vix_max": round(df_okno["VIX"].max(), 2), "gpr_avg": round(df_okno["GPR"].mean(), 2), "usd_avg": round(df_okno["USD_PLN"].mean(), 4), "usd_last": round(df_okno["USD_PLN"].iloc[-1], 4), "wig_last": round(df_okno["WIG20"].iloc[-1], 0), "wig_avg": round(df_okno["WIG20"].mean(), 0), "data_od": df_okno.index[0].strftime("%Y-%m-%d"), "data_do": df_okno.index[-1].strftime("%Y-%m-%d"), "n_days": len(df_okno), } def buduj_prompt_zbiorczy(agregat): """Buduj prompt dla AI_Summary (zbiorczy komentarz okresu).""" return ( f"Jesteś analitykiem ryzyka geopolitycznego. Przeanalizuj dane z okresu " f"{agregat['data_od']} do {agregat['data_do']} ({agregat['n_days']} dni). " f"Indeks GPR (geopolitical risk): avg {agregat['gpr_avg']}. " f"Indeks VIX (zmienność): avg {agregat['vix_avg']}, max {agregat['vix_max']}. " f"Kurs USD/PLN: avg {agregat['usd_avg']}, ostatni {agregat['usd_last']}. " f"WIG20: avg {agregat['wig_avg']}, ostatni {agregat['wig_last']}. " "Napisz zwięzłe podsumowanie sytuacji geopolityczno-rynkowej dla inwestora " "z ekspozycją na rynek śląski. Brak Markdown, tylko czysty tekst. Max 5 zdań." ) def buduj_prompt_dzienny(wiersz): """Buduj prompt dla komentarza dziennego (jeden wiersz qry_MASTER).""" return ( f"Dane z dnia {wiersz.name.strftime('%Y-%m-%d')}: " f"GPR={wiersz.get('GPR', 'nd')}, VIX={wiersz.get('VIX', 'nd')}, " f"USD/PLN={wiersz.get('USD_PLN', 'nd')}, WIG20={wiersz.get('WIG20', 'nd')}, " f"JSW={wiersz.get('JSW', 'nd')}, KGHM={wiersz.get('KGHM', 'nd')}, " f"PKN={wiersz.get('PKN', 'nd')}. " "Napisz 2-zdaniowy komentarz analityczny dla regionalnego inwestora śląskiego. " "Brak Markdown, tylko tekst." ) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # WYWOŁANIE CLAUDE API # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ def wywolaj_claude(prompt, config): """Wywołaj Anthropic API i zwróć tekst odpowiedzi.""" client = anthropic.Anthropic(api_key=config["api_key"]) msg = client.messages.create( model=config["model"], max_tokens=config["max_tokens"], messages=[{"role": "user", "content": prompt}] ) return msg.content[0].text # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # ZAPIS WYNIKÓW # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ def zapisz_komentarz_zbiorczy(wb, komentarz, agregat): """Zapisz komentarz zbiorczy do arkusza AI_Summary.""" ai = wb.sheets["AI_Summary"] ai["B2"].value = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M") ai["B3"].value = f"{agregat['data_od']} — {agregat['data_do']}" ai["B4"].value = agregat["n_days"] ai["B5"].value = komentarz def zapisz_komentarze_dzienne(wb, df, df_okno, config): """Zapisz komentarze dzienne do kolumny K w qry_MASTER.""" ws = wb.sheets["qry_MASTER"] for i in df_okno.index: wiersz = df.loc[i] prompt = buduj_prompt_dzienny(wiersz) komentarz = wywolaj_claude(prompt, config) # KRYTYCZNE: prawidłowe indeksowanie wiersza Excel excel_row = df.index.get_loc(i) + 2 # +2: nagłówek w row 1 ws.range(f"K{excel_row}").value = komentarz print(f" [{i.strftime('%Y-%m-%d')}] zapisano komentarz") # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # GŁÓWNA FUNKCJA # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ def generuj_komentarz_ai(): """Główna funkcja — uruchom pipeline AI dla SilesiaPulse.""" print("SilesiaPulse AI — start") wb = polacz_z_excelem() config = czytaj_config(wb) df, df_okno = pobierz_dane_master(wb, config["days_back"]) print(f"Przetwarzam {len(df_okno)} wierszy...") # 1. Komentarz zbiorczy → AI_Summary agregat = agreguj_dane(df_okno) prompt_z = buduj_prompt_zbiorczy(agregat) kom_zb = wywolaj_claude(prompt_z, config) zapisz_komentarz_zbiorczy(wb, kom_zb, agregat) print("AI_Summary zapisana.") # 2. Komentarze dzienne → kolumna K zapisz_komentarze_dzienne(wb, df, df_okno, config) # 3. Aktualizacja statusu w Panelu panel = wb.sheets["Panel"] panel["C15"].value = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M") panel["C16"].value = len(df_okno) panel["C17"].value = "OK" print(f"Gotowe. {len(df_okno)} komentarzy + AI_Summary.") if __name__ == "__main__": generuj_komentarz_ai()

KRYTYCZNE — prawidłowe indeksowanie: excel_row = df.index.get_loc(i) + 2 NIE używaj i+2 — "i" to wartość indeksu (data), nie pozycja liczbowa. get_loc(i) zwraca pozycję (0-based), +2 koryguje o nagłówek.

# 9. VBA — makra (Faza 4)

Moduł: SilesiaPulse_Makra w edytorze VBA (Alt+F11 → wstaw moduł).

## 9.1 Makro GenerujKomentarzAI

Sub GenerujKomentarzAI() Dim scriptPath As String Dim pythonPath As String pythonPath = "python" scriptPath = "C:\Projekty\uek-silesiapulse\python\silesiapulse_ai.py" Dim cmd As String cmd = pythonPath & " " & Chr(34) & scriptPath & Chr(34) Shell "cmd.exe /c " & cmd, vbNormalFocus MsgBox "Generowanie komentarzy AI uruchomione.", vbInformation, "SilesiaPulse" End Sub

## 9.2 Makro OdswierzDane

Sub OdswierzDane() Dim startTime As Double startTime = Timer ThisWorkbook.RefreshAll Dim elapsed As Long elapsed = Round(Timer - startTime) ' Aktualizuj status w Panelu Dim panel As Worksheet Set panel = ThisWorkbook.Sheets("Panel") panel.Range("C14").Value = Now() panel.Range("C17").Value = "OK" MsgBox "Dane odświeżone (" & elapsed & "s).", vbInformation, "SilesiaPulse" End Sub

UWAGA: panel.Range("C17").Interior.Color = xlNone — nie używaj RGB do koloru statusu. Kolor obsługuje formatowanie warunkowe (OK→zielony, BŁĄD→czerwony), nie VBA. Zmiana koloru z VBA nadpisałaby formatowanie warunkowe.

# 10. Arkusz Config i Panel sterowania

## 10.1 Arkusz Config

Klucz API Claude przechowywany w arkuszu Config (ukryty). NIE w kodzie Python ani w .env. Dostęp przez xlwings: wb.sheets["Config"]["B1"].value

| Komórka | Klucz (kolumna A) | Wartość (kolumna B) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 / B1 | ANTHROPIC_API_KEY | sk-ant-... (aktywny) | Klucz API Anthropic |
| A2 / B2 | MODEL | claude-sonnet-4-6 | Nie używaj claude-sonnet-4-20250514 (deprecated 15.06.2026) |
| A3 / B3 | MAX_TOKENS | 600 | Limit tokenów odpowiedzi |
| A4 / B4 | DAYS_BACK | 30 | Liczba ostatnich dni do przetworzenia |
| A5 / B5 | STOOQ_API_KEY | [klucz Stooq Roberta] | DO DODANIA — klucz ze stooq.pl/q/d/ |

## 10.2 Panel sterowania — struktura arkusza

| Element | Szczegóły |
| --- | --- |
| Arkusz | Panel — pierwszy arkusz od lewej |
| Margines | Kolumna A (wąska), wiersz 1 (niski) — efekt wcięcia panelu |
| Panel główny | Zakres B2:F17 |
| Efekt 3D | Kolumna G+H: pas cienia; wiersze 18+19: dolny cień |
| Przycisk 1 (wiersz 7) | Odśwież dane → wywołuje makro OdswierzDane() |
| Przycisk 2 (wiersz 10) | Generuj komentarz AI → wywołuje makro GenerujKomentarzAI() |
| C14 | Data i godzina ostatniego odświeżenia danych |
| C15 | Data i godzina ostatniego komentarza AI |
| C16 | Liczba przetworzonych wierszy |
| C17 | Wynik operacji: OK (zielony) / BŁĄD (czerwony) — formatowanie warunkowe |
| Arkusz Panel_project | Wersja Claude Design (zachowana jako alternatywa wizualna) |

# 11. Stooq API — wzorzec Python

Stooq oferuje klucz API po jednorazowej weryfikacji captcha: stooq.pl/q/d/?s=wig&get_apikey. Klucz Roberta jest aktywny — przechować w Config!B5 (STOOQ_API_KEY). Rozwiązuje problem anti-bot dla semi-automatycznego pobierania.

## 11.1 Funkcje pobierające dane Stooq

import pandas as pd from datetime import datetime as dt def url(ticker: str, interval: str, api_key: str) -> str: return f"https://stooq.pl/q/d/l/?s={ticker}&i={interval}&apikey={api_key}" def get_data(ticker: str, interval: str, api_key: str) -> pd.DataFrame: """Pobierz dane jednego tickera ze Stooq API.""" df = pd.read_csv( filepath_or_buffer=url(ticker, interval, api_key), index_col=0, # kolumna 0 = Data → jako indeks usecols=[0, 4], # kolumna 0=Data, 4=Zamkniecie (ignoruj pozostałe) parse_dates=True, # indeks od razu jako datetime ) df.columns = [ticker] return df # Tickery SilesiaPulse (małe litery): "jsw", "kgh", "pkn", "wig" # Interval: "d" = dzienny # UWAGA: Stooq zwraca polskie nagłówki. # Kolumna zamknięcia = "Zamkniecie" (nie "Close"). # usecols=[0,4] pomija Otwarcie, Max, Min — zostawia Data i Zamkniecie.

## 11.2 Masowe scalanie danych (wzorzec Kaczmarzyk)

def get_multiple_data(tickers: list, start: dt, end: dt, freq: str = "d") -> pd.DataFrame: """Pobierz wiele tickerów i scal w jedną tabelę.""" frames = [get_data(t, freq, api_key) for t in tickers] df = pd.concat(frames, axis=1) df = df.ffill().dropna() # LOCF + usuń wiersze bez danych df = df.truncate(before=start, after=end) # ogranicz do zakresu dat return df # Zastosowanie dla SilesiaPulse: tickers_sp = ["jsw", "kgh", "pkn", "wig"] start = dt(2020, 1, 2) end = dt.today() prices = get_multiple_data(tickers_sp, start, end)

# 12. Wzorce statystyczne Python (zajęcia Kaczmarzyk)

## 12.1 Stopy zwrotu

import numpy as np # Prosta stopa zwrotu def pct(col): return col / col.shift(1) - 1 # Logarytmiczna stopa zwrotu (lepsza do korelacji i agregacji) def log_pct(col): return np.log(col / col.shift(1)) returns = prices.apply(pct).dropna() log_returns = prices.apply(log_pct).dropna()

## 12.2 Statystyki opisowe

def desc_stat(data: pd.DataFrame, alpha: float = 0.05) -> pd.DataFrame: """Tabela statystyk opisowych — wzorzec Kaczmarzyk.""" stats = pd.DataFrame(columns=data.columns) stats.loc["Średnia"] = data.mean() stats.loc["Mediana"] = data.median() stats.loc["Odch. stand."] = data.std() stats.loc["Min"] = data.min() stats.loc["Max"] = data.max() stats.loc[f"Kwantyl {alpha:.1%}"] = data.quantile(alpha) stats.loc[f"Kwantyl {1-alpha:.1%}"] = data.quantile(1 - alpha) stats.index.name = "Miara" return stats # Zastosowanie dla SilesiaPulse: stat_returns = desc_stat(returns) print(stat_returns)

# 13. Materiały HTML — dodatkowy atut prezentacyjny

Trzy pliki HTML przygotowane jako materiał do nagrania OBS (10 minut) na seminarium 28.05. Nie zastępują Power BI — to warstwa komunikacyjna i narracyjna. Po seminarium Power BI będzie dostępny.

| Plik | Przeznaczenie | Kluczowe elementy |
| --- | --- | --- |
| gazeta.html | Kontekst geopolityczny — "gazeta SilesiaPulse" | Barometr GPR→VIX→WIG20, chronologia 2020–2026, dane majowe, artykuły o kryzysach |
| index.html | 3 slajdy pełnoekranowe — główna prezentacja | Slajd 1: łańcuch przyczynowy (animowany), Slajd 2: pipeline 5 węzłów, Slajd 3: 4 poziomy Kani + KPI |
| ecosystem.html | Ekosystem narzędzi technicznych | 6 makiet okien: VSC, Excel, GitKraken, Python+CMD, Power BI, GitHub — połączenia Béziera |

## 13.1 Scenariusz OBS — 10 minut

| Czas | Scena OBS | Zawartość |
| --- | --- | --- |
| 0:00–1:00 | F1 → gazeta.html | Kontekst geopolityczny, barometr, 6 lat danych |
| 1:00–2:00 | F1 → gazeta.html | Artykuły 2020–2022, klik → przejście do index.html |
| 2:00–3:30 | F2 → index.html | Slajd 1 — pytanie badawcze + animowany łańcuch przyczynowy |
| 3:30–5:00 | F2 → index.html | Slajd 2 — animowany pipeline 5 węzłów z etykietami |
| 5:00–5:45 | F2 → index.html | Slajd 3 — 4 poziomy Kani + KPI + Geo Pulse badge |
| 5:45–7:00 | F3 → Excel | qry_MASTER + AI_Summary z komentarzem zbiorczym |
| 7:00–8:00 | F4+F5 → VSC+CMD | silesiapulse_ai.py — pokaz kodu + uruchomienie w CMD |
| 8:00–9:00 | F3 → Excel | Panel sterowania + przycisk VBA — odświeżenie live |
| 9:00–10:00 | F1 → gazeta.html | Powrót do gazety — zamknięcie narracji |

# 14. Harmonogram i priorytety

## 14.1 Seminaria grupowe

| Data | Status | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 07.05.2026 — godz. 19:00 | ✅ ODBYŁO SIĘ | Pełny sukces, Gamma wyróżniła się, Kania: "jeden do jeden" |
| 28.05.2026 — godz. 19:00 | ⏳ ZA 3 DNI | Checkpoint Power BI — pokazujemy Excel+AI+Panel (Power BI po) |
| 18.06.2026 — godz. 19:00 | ⬜ | Drugie seminarium |
| 02.07.2026 — godz. 19:00 | ⬜ | 9 dni przed obroną 11.07 |

## 14.2 Lista zadań — otwarte punkty

| Zadanie | Termin | Status |
| --- | --- | --- |
| Aktualizacja CSV Stooq + GPR XLS przed seminarium | 26–27.05.2026 | ⬜ DO ZROBIENIA |
| OBS konfiguracja scen F1–F6 (agent Orion) | Przed 28.05 | ⬜ DO ZROBIENIA |
| Nagranie próbne 10 minut | Przed 28.05 | ⬜ DO ZROBIENIA |
| Decyzja: pull-quote "Analizy.pl" (fikcyjny) | Przed 28.05 | ⬜ DO ZROBIENIA |
| Screenshoty aplikacji → ecosystem.html | Opcjonalne | ⬜ opcjonalne |
| Zaliczenie Python Kaczmarzyk (studium przypadku) | 01.06.2026 | ⬜ DO ZROBIENIA |
| Power BI Dashboard — Strona 1 + Strona 2 | Po 28.05.2026 | ⬜ NASTĘPNE |
| Slajd wniosków w Gamma (brakujący) | Przed obroną | ⬜ DO ZROBIENIA |
| 4 poziomy Kani explicite nazwane w prezentacji | Przed obroną | ⬜ DO ZROBIENIA |
| Instrukcja manualna Power Query (GUI, bez kodu M) | Przed obroną | ⬜ DO ZROBIENIA |
| Weryfikacja modelu przez tabelę przestawną | Faza 6 — pierwsza czynność | ⬜ DO ZROBIENIA |
| FREEZE projektu | ~28.06.2026 | ⬜ |
| OBRONA | 11.07.2026 | ⬜ |

# 15. Argumentacja na obronę

## 15.1 Cztery poziomy analizy Kani (magiczne słowa)

Kania oczekuje, że projekt działa na 4 poziomach analizy. Wszystkie 4 są już w projekcie — trzeba je NAZWAĆ explicite na obronie.

| # | Poziom | Jak realizuje go SilesiaPulse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opisowy | qry_MASTER — 1 600 rekordów, 11 kolumn, 4 źródła danych, vizualizacja historyczna |
| 2 | Wyjaśniający | Korelacje GPR→VIX→USD→spółki — łańcuch przyczynowy udokumentowany danymi |
| 3 | Prognostyczny | Risk Label (sygnał kierunku), GPR Change % jako wskaźnik wyprzedzający, dashboard sygnalizuje ryzyko ZANIM nastąpi wstrząs |
| 4 | Preskryptywny | Komentarz AI — konkretne rekomendacje: "wzmożona obserwacja KGHM i PKN w najbliższych sesjach" |

## 15.2 Pięć pytań komisji — gotowe odpowiedzi

| Pytanie komisji | Co powiedzieć / pokazać |
| --- | --- |
| Co jest tematem? | Analiza korelacji ryzyka geopolitycznego (GPR Index) z rynkiem śląskim — zautomatyzowany pipeline Excel + Power BI z AI commentary |
| Jakie techniki? | Power Query (M), Power Pivot + DAX, Python xlwings + Claude API, VBA, Power BI Desktop — kompletny stack analityczny |
| Jakie problemy? | NBP limit 367 dni (skrypt rok po roku), Stooq anti-bot (klucz API jako rozwiązanie), GPR miesięczny (LOCF), separator dziesiętny (Table.ReplaceValue), wersyjność DAX (brak VAR/RETURN) |
| Możliwości zastosowania? | Monitoring ryzyka dla inwestorów regionalnych bez Bloomberg Terminala ($32 000/rok), analityka dla samorządów śląskich, wsparcie decyzji operacyjnych spółek energetycznych |
| Kierunek rozwoju? | System Geo Pulse — pełna platforma geopolityczna (demo 2–3 min): ten sam łańcuch GPR→rynki, Python jako kolektor, wizualizacja webowa, automatyczne odświeżanie |

## 15.3 Unikalna pozycja Roberta w grupie seminaryjnej

| Cecha unikalna | Opis |
| --- | --- |
| Temat geopolityczny | Jedyny projekt mierzący ryzyko zewnętrzne, nie wewnętrzne dane firmy |
| Claude API w pipeline | Jedyny projekt z AI commentary generowanym w czasie rzeczywistym (kolumna Komentarz_AI) |
| Łańcuch przyczynowy | GPR → VIX → USD/PLN → spółki śląskie — narracja której nikt inny nie ma |

## 15.4 Scenariusz demo Geo Pulse na obronie (2–3 minuty)

1. Pokaż dashboard UEK w Power BI — punkt wyjścia. 2. Otwórz Geo Pulse — ten sam temat w pełnym systemie. 3. Powiedz: "Projekt UEK pokazał, że hipoteza jest weryfikowalna. Geo Pulse to produkcyjna implementacja tej samej idei." 4. Zamknij Geo Pulse — wróć do pytań komisji.

# 16. Struktura arkuszy pliku Excel

| Arkusz | Typ | Zawartość / Rola |
| --- | --- | --- |
| Panel | Roboczy (UI) | Pierwszy od lewej — centrum sterowania, 2 przyciski VBA, sekcja STATUS |
| qry_MASTER | Dane (Power Query) | Tabela główna: Data, USD_PLN, EUR_PLN, WIG20, JSW, KGHM, PKN, VIX, GPR, GPRC_POL, Komentarz_AI (kol. K) |
| qry_Kalendarz | Dane (Power Query) | Tabela kalendarza 2020–2026 — relacja do qry_MASTER w Power Pivot |
| qry_NBP_USD | Dane (Power Query) | Kurs USD/PLN od 2020-01-02 |
| qry_NBP_EUR | Dane (Power Query) | Kurs EUR/PLN od 2020-01-02 |
| qry_NBP_Waluty | Dane (Power Query) | Scalone USD+EUR po dacie |
| qry_WIG20 | Dane (Power Query) | Notowania WIG20 |
| qry_JSW | Dane (Power Query) | Notowania JSW |
| qry_KGHM | Dane (Power Query) | Notowania KGHM |
| qry_PKN | Dane (Power Query) | Notowania PKN Orlen |
| qry_VIX | Dane (Power Query) | VIX z FRED API (automatyczny) |
| qry_GPR | Dane (Power Query) | GPR + GPRC_POL z matteoiacoviello.com |
| AI_Summary | Wyniki AI | Komentarz zbiorczy okresu (B2: data, B3: zakres, B4: dni, B5: treść) |
| Config | Konfiguracja | Klucze API i parametry (wiersze 1–5, ukryty) |
| Panel_project | UI (wersja 2) | Alternatywna wersja Claude Design — zachowana do decyzji wizualnej |

# 17. Analogie narracyjne — retoryka projektu

| Wskaźnik / element | Analogia / retoryka |
| --- | --- |
| GPR Index | Sejsmograf geopolityczny — mierzy wstrząsy zanim je poczujemy |
| VIX | Barometr burzowy — rynki wyceniają strach |
| NBP / złoty | Papierek lakmusowy — kurs walutowy natychmiastowo wchłania szok |
| Stooq / WIG20 | Orkiestra z dyrygentem — GPR to dyrygent, spółki to instrumenty |
| Pipeline Excel | Maszyna do pomiaru strachu — od geopolityki do ceny akcji w jednym pliku |

SilesiaPulse · Projekt UEK 2026 · Robert Baraniecki · dr hab. K. Kania · Agent Nexus / AXIS · 25.05.2026