PROJEKT KOŃCOWY — UEK KATOWICE

Dynamiczna analiza geopolitycznych czynników ryzyka

i ich wpływ na wybrane wskaźniki finansowe

Zautomatyzowany pipeline danych — MS Excel / Power BI

Robert Baraniecki

Promotor: dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE

Obrona: 11.07.2026 · UEK Katowice

Dokument wygenerowany: 11.04.2026

# 1. Przegląd projektu i cele

Cel projektu Zbadanie i wizualizacja zależności między globalnymi wydarzeniami geopolitycznymi a kluczowymi wskaźnikami finansowymi istotnym dla gospodarki regionu Śląska. Projekt stanowi akademicki proof of concept systemu Geo Pulse.

## 1.1 Temat i narracja

Projekt odpowiada na pytanie badawcze: jak globalne wydarzenia geopolityczne przekładają się na wskaźniki finansowe istotne dla gospodarki śląskiej? Narracja oparta jest na łańcuchu przyczynowym:

- Wydarzenie geopolityczne (konflikt, napięcie, sankcje) → GPR Index rośnie

- Rynki globalne reagują → VIX rośnie, USD/PLN rośnie

- Surowce reagują → ropa, węgiel, miedź zmieniają ceny

- Spółki śląskie reagują → PKN Orlen, JSW, KGHM zmieniają wyceny

- WIG20 reaguje → polski rynek ogólnie

- Wniosek: wymierny wpływ na gospodarkę Śląska

## 1.2 Case study — Śląsk

Region Śląski został wybrany ze względu na specyficzny profil geopolityczno-ekonomiczny: obecność przemysłu ciężkiego wrażliwego na ceny surowców, bliskość granicy wschodniej oraz znaczący udział sektora energetycznego w lokalnej gospodarce.

## 1.3 Relacja z projektem Geo Pulse

Strategia dwuprojektowa Projekt UEK jest świadomą pre-supozycją systemu Geo Pulse. Każde rozwiązanie techniczne opracowane na potrzeby UEK jest projektowane z myślą o późniejszym skalowaniu. Na obronie: 2-3 minuty prezentacji Geo Pulse jako odpowiedź na pytanie o kierunek rozwoju.

# 2. Stack technologiczny

| Technologia | Moduł UEK | Rola w projekcie |
| --- | --- | --- |
| Power Query (M) | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Pobieranie danych z 3 źródeł, transformacja, scalanie |
| Power Pivot + DAX | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Model relacyjny, miary, tabela kalendarza |
| VBA | Kaczmarzyk — VBA | Automatyzacja odświeżania, UI, przyciski |
| Python (xlwings) | Kaczmarzyk — Python | Analiza statystyczna, wywołanie Claude API |
| Claude API | — | Interpretacja danych — kolumna Komentarz_AI |
| Figma | — | Projektowanie UI dashboardu przed implementacją |
| Power BI Desktop | Kania — SQL/PQ/PP/BI | Finałowy interaktywny dashboard (wymagany) |

# 3. Źródła danych

| Źródło | Co pobieramy | Format | Klucz API |
| --- | --- | --- | --- |
| NBP API | EUR/PLN, USD/PLN | JSON | Brak (publiczne) |
| Stooq.pl | WIG20, JSW, KGHM, PKN | CSV | Brak (publiczne) |
| FRED API | VIX, GPR Index | CSV/JSON | Wymagany (darmowy) |

## 3.1 Konfiguracja NBP API — pierwsze kroki

- Otwórz Excel → Dane → Pobierz dane → Uruchom Edytor Power Query → Nowe zapytanie → Puste zapytanie

- Wklej kod M dla USD/PLN (patrz sekcja 4.1)

- Nazwij zapytanie: qry_NBP_USD

- Powtórz dla EUR/PLN — zmień 'usd' na 'eur' w URL, nazwij qry_NBP_EUR

- Utwórz trzecie zapytanie qry_NBP_Waluty scalające oba przez Merge po kolumnie Data

## 3.2 Konfiguracja FRED API

- Zarejestruj się na fred.stlouisfed.org (bezpłatne)

- W profilu wygeneruj API Key — zapisz bezpiecznie (nie w kodzie!)

- Utwórz zapytanie Power Query dla VIX: URL = https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=VIXCLS

- Utwórz zapytanie Power Query dla GPR: URL = https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=GPRD

## 3.3 Konfiguracja Stooq

- Stooq zwraca CSV bez klucza API — pobieranie przez Web.Contents()

- WIG20: https://stooq.pl/q/d/l/?s=wig20&i=d

- JSW: https://stooq.pl/q/d/l/?s=jsw&i=d

- KGHM: https://stooq.pl/q/d/l/?s=kgh&i=d

- PKN Orlen: https://stooq.pl/q/d/l/?s=pkn&i=d

Uwaga: wspólna oś czasowa Każde źródło ma inne dni handlowe — NBP nie działa w weekendy, giełda ma przerwy. Scalanie przez Merge z JoinKind.Inner bierze tylko dni wspólne dla wszystkich źródeł. To eliminuje nulle w tabeli głównej.

# 4. Fazy realizacji — instrukcja krok po kroku

## FAZA 1 — Koncepcja i przygotowanie (T1-T2, ok. 3-5h)

Zadania:

- Załóż konto FRED na fred.stlouisfed.org i wygeneruj API Key

- Sprawdź czy NBP API działa: otwórz w przeglądarce https://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/usd/last/5/?format=json

- Sprawdź Stooq: otwórz https://stooq.pl/q/d/l/?s=wig20&i=d — pobierze się plik CSV

- Przygotuj folder projektu na dysku: /UEK_GeoPulse/ z podfolderami /Excel/, /PowerBI/, /Python/, /Figma/

- Otwórz nowy skoroszyt Excel, zapisz jako GeoPulse_UEK.xlsm (format z obsługą makr)

- Zainstaluj xlwings: otwórz terminal, wpisz: pip install xlwings

Checkpoint Fazy 1 NBP API odpowiada w przeglądarce JSON-em. Masz klucz FRED. Folder projektu istnieje. Plik Excel .xlsm zapisany.

## FAZA 2 — Power Query: pobieranie i transformacja danych (T2-T4, ok. 8-12h)

Krok 2.1 — Zapytanie NBP USD/PLN

W edytorze Power Query utwórz nowe puste zapytanie i wklej poniższy kod:

let Url = "https://api.nbp.pl/api/exchangerates/rates/a/usd/last/365/?format=json", Zrodlo = Web.Contents(Url, [Headers=[Accept="application/json"]]), JSON = Json.Document(Zrodlo), Rates = JSON[rates], Tabela = Table.FromList(Rates, Splitter.SplitByNothing()), Rozw = Table.ExpandRecordColumn(Tabela, "Column1", {"effectiveDate", "mid"}), Typy = Table.TransformColumnTypes(Rozw, {{"effectiveDate", type date}, {"mid", type number}}), Nazwane = Table.RenameColumns(Typy, {{"effectiveDate", "Data"}, {"mid", "USD_PLN"}}) in Nazwane

- Nazwij zapytanie: qry_NBP_USD

- Powtórz zastepujac 'usd' na 'eur' i 'USD_PLN' na 'EUR_PLN' → qry_NBP_EUR

- Utwórz qry_NBP_Waluty scalające oba przez Table.Join po kolumnie Data z JoinKind.Inner

Krok 2.2 — Zapytania Stooq (spółki)

- Dla każdej spółki utwórz osobne zapytanie przez Csv.Document(Web.Contents(url))

- Kolumny: Date → Data (type date), Close → nazwa_spółki (type number)

- Nazwy zapytań: qry_WIG20, qry_JSW, qry_KGHM, qry_PKN

Krok 2.3 — Zapytania FRED (VIX i GPR)

- qry_VIX: URL = https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=VIXCLS

- qry_GPR: URL = https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=GPRD

- Kolumny: DATE → Data (type date), VIXCLS → VIX (type number)

Krok 2.4 — Scalenie do tabeli głównej

- Utwórz zapytanie qry_MASTER scalające wszystkie źródła przez Merge po kolumnie Data

- Użyj JoinKind.Inner — tylko dni wspólne, bez nulli

- Wynikowa tabela: tbl_GeoPulse_Dane

- Kolumny: Data, WIG20, JSW, KGHM, PKN, USD_PLN, EUR_PLN, VIX, GPR, Komentarz_AI

- Załaduj do arkusza Excel jako tabela (nie tylko połączenie)

Checkpoint Fazy 2 Tabela tbl_GeoPulse_Dane w Excelu zawiera dane z 3 źródeł, wspólna oś czasowa, brak nulli w kluczowych kolumnach. Przycisk Odswierz aktualizuje wszystko.

## FAZA 3 — Power Pivot i DAX: model danych (T4-T5, ok. 5-8h)

Krok 3.1 — Włącz Power Pivot

- Excel → Plik → Opcje → Dodatki → Zarządzaj: Dodatki COM → Zaznacz Microsoft Power Pivot

- W zakładce Power Pivot kliknij Zarządzaj — otwiera się okno Power Pivot

Krok 3.2 — Tabela kalendarza (OBOWIĄZKOWA)

- W Power Pivot: Projekt → Tabela dat → Utwórz

- Lub utwórz w DAX: CalendarTable = CALENDAR(DATE(2020,1,1), DATE(2026,12,31))

- Dodaj kolumny: Rok, Kwartal, Miesiac, NazwaMiesiaca, DzienTygodnia

- Oznacz jako tabelę dat: zaznacz, Projekt → Oznacz jako tabelę dat

Krok 3.3 — Relacja tabel

- W oknie Power Pivot przejdź do widoku Diagram

- Przeciągnij kolumnę Data z CalendarTable na Data w tbl_GeoPulse_Dane

- Relacja: CalendarTable[Data] 1→* tbl_GeoPulse_Dane[Data]

Krok 3.4 — Podstawowe miary DAX

| Miara | Kod DAX |
| --- | --- |
| Avg VIX (30d) | CALCULATE(AVERAGE(tbl_GeoPulse_Dane[VIX]), DATESINPERIOD(CalendarTable[Data], LASTDATE(CalendarTable[Data]), -30, DAY)) |
| GPR vs prev month | CALCULATE(AVERAGE([GPR]), PREVIOUSMONTH(CalendarTable[Data])) |
| USD trend | DIVIDE([Avg USD] - [Avg USD prev], [Avg USD prev], 0) |
| Korelacja label | IF([GPR trend] > 0.1 && [VIX trend] > 0, "Ryzyko rosnie", "Stabilnie") |

Checkpoint Fazy 3 W Power Pivot istnieje model z relacją CalendarTable → tbl_GeoPulse_Dane. Minimum 4 miary DAX działają. Tabele Pivot z tymi miarami odświeżają się poprawnie.

## FAZA 4 — Python (xlwings) i VBA: automatyzacja (T5-T6, ok. 6-10h)

Krok 4.1 — Konfiguracja xlwings

- Terminal: pip install xlwings requests

- W Excelu: Developer → Makra → xlwings → Setup klawisz skrótu do uruchamiania

- Utwórz plik geopulse_ai.py w folderze /Python/

Krok 4.2 — Funkcja generowania komentarza AI

Skrypt Python czyta ostatnie 30 wierszy z tabeli, buduje prompt, wywołuje Claude API, zapisuje wynik do komórki Komentarz_AI. Klucz API przechowuj w ukrytym arkuszu Config — nigdy w kodzie.

Krok 4.3 — Makro VBA: przycisk odświeżania

- Developer → Visual Basic → wstaw moduł Module1

- Wklej makro OdswierzDane() wywołujące ActiveWorkbook.RefreshAll

- Dodaj przycisk na arkuszu Dashboard i przypisz makro

- Dodaj makro GenerujKomentarzAI() wywołujące skrypt Python przez xlwings

Checkpoint Fazy 4 Przycisk Odswiez aktualizuje wszystkie zapytania Power Query. Przycisk Generuj komentarz AI wywołuje Python, wynik pojawia sie w komorce Komentarz_AI w ciagu kilku sekund.

## FAZA 5 — Figma: projektowanie UI (T3-T5, równolegle, ok. 4-6h)

Faza 5 biegnie równolegle z Fazami 2-3 — możesz projektować układ wizualny podczas gdy dane się ładują i transformują. Nie zaczynaj Power BI bez gotowego projektu Figma.

Krok 5.1 — Setup Figma

- Otwórz figma.com → New design file → nazwij: GeoPulse_UEK_Dashboard

- Ustaw frame: 1920 x 1080 px (Full HD — standard prezentacji)

- Utwórz Color Styles: Primary (#185FA5), Warning (#BA7517), Success (#1D9E75), Danger (#E24B4A), Neutral (#888780)

- Utwórz Text Styles: KPI Value (32px/500), KPI Label (12px/400), Body (14px/400)

Krok 5.2 — Wireframe układu (Strona 1: Przegląd)

- Strefa A (gora): 4 karty KPI rowno — GPR, VIX, USD/PLN, EUR/PLN

- Strefa B (srodek): wykres liniowy (2/3 szerokosci) + kolumna prawa (WIG20 + Komentarz AI)

- Strefa C (dol): 3 karty rowno — JSW, KGHM, PKN Orlen

- Header: nazwa projektu + filtr zakresu dat (3 pilulki: 30d / 90d / 1rok)

Krok 5.3 — Wireframe Strony 2 (Analiza korelacji)

- Scatter plot GPR vs WIG20 (glowna wizualizacja)

- Scatter plot VIX vs USD/PLN

- Macierz korelacji (tabela 5x5 z kolorowaniem warunkowym)

Checkpoint Fazy 5 Figma zawiera dwa framey 1920x1080 z kompletnym wireframem obu stron dashboardu. Zdefiniowane color styles i text styles. Gotowy do odwzorowania w Power BI.

## FAZA 6 — Power BI Desktop: implementacja dashboardu (T6-T8, ok. 8-12h)

Zasada pracy z Power BI Zawsze miej otwarty wireframe Figma obok Power BI. Budujesz to co zaprojektowales — nie improwizujesz. Gdy cos nie dziala: opisz slowami co widzisz i zapytaj Claude.

Krok 6.1 — Import danych

- Power BI Desktop → Pobierz dane → Excel → wskaż GeoPulse_UEK.xlsm

- Zaznacz tabelę tbl_GeoPulse_Dane → Zaladuj

- Sprawdź widok Dane — upewnij się że kolumna Data ma typ Date (ikona kalendarza)

- Jeśli Data to tekst: Transform data → zaznacz kolumnę → Typ: Data

Krok 6.2 — Strona 1: Przegląd

- Dodaj 4 wizualizacje Card dla KPI — w panelu Wizualizacje szukaj 'Karta'

- Dla karty GPR: przeciągnij kolumnę GPR do pola Wartość, ustaw agregację na Ostatnia

- Dodaj wykres liniowy — szukaj 'Wykres liniowy' — Oś X: Data, Wartości: GPR, VIX, USD_PLN

- Dodaj 3 wizualizacje Card dla spółek: JSW, KGHM, PKN

- Dodaj pole tekstowe dla Komentarz_AI: Wstawianie → Pole tekstowe → połącz z miarą DAX

- Dodaj filtr zakresu dat: Fragmentator → Zakres dat

Krok 6.3 — Strona 2: Analiza korelacji

- Dodaj nową stronę: prawy przycisk na zakładce strony → Nowa strona

- Dodaj wykres punktowy (Scatter) — Oś X: GPR, Oś Y: WIG20, Wartości: Data

- Dodaj drugi wykres punktowy: Oś X: VIX, Oś Y: USD_PLN

- Sformatuj: usuń linie siatki, nadaj tytuły, dopasuj kolory do palety Figma

Krok 6.4 — Formatowanie finalne

- Widok → Motyw → Dostosuj → wpisz kody hex z palety Figma

- Każda wizualizacja: Format → Tytuł → wpisz opisowy tytuł

- Dodaj logo/nagłówek: Wstawianie → Obraz lub Pole tekstowe

- Opublikuj: Strona główna → Opublikuj → wybierz obszar roboczy

Checkpoint Fazy 6 Plik .pbix zawiera 2 strony. Strona 1: 9 elementow wizualnych. Strona 2: 2 scatter ploty + macierz. Filtr dat dziala. Komentarz AI wyswietla sie poprawnie.

## FAZA 7 — Prezentacja PPT (T8-T9, ok. 3-5h)

Prezentacja musi odpowiadać na 5 pytań komisji (wymagania Modułu 8):

| # | Pytanie komisji | Co pokazać/powiedzieć |
| --- | --- | --- |
| 1 | Co jest tematem? | Analiza korelacji ryzyka geopolitycznego z rynkiem śląskim — dashboard analityczny |
| 2 | Jakie techniki? | Power Query, Power Pivot/DAX, Python/xlwings, Claude API, VBA, Figma, Power BI |
| 3 | Jakie problemy? | Spójność osi czasowej różnych źródeł, integracja Python z Excelem, projekt UI |
| 4 | Możliwości wykorzystania? | Monitoring ryzyka dla inwestorów regionalnych, analityka dla samorządów śląskich |
| 5 | Kierunek rozwoju? | System Geo Pulse — pełna platforma geopolityczna (pokazujesz demo 2-3 min) |

Struktura prezentacji (8-10 slajdów):

- Tytuł + autor + promotor

- Problem badawczy i cel

- Architektura systemu (pipeline diagram)

- Źródła danych i metodologia

- Demo dashboardu — Strona 1 (screenshot lub live)

- Demo dashboardu — Strona 2 (korelacje)

- Wybrane wnioski analityczne

- Napotkane problemy i rozwiązania

- Kierunek rozwoju → Geo Pulse (2-3 slajdy lub live demo)

Checkpoint Fazy 7 Prezentacja PPT gotowa, odpowiada na wszystkie 5 pytan komisji, zawiera screenshoty lub linki do live dashboardu. Czas prezentacji: ok. 10-12 minut.

## FAZA 8 — Testy i szlif (T9-T11, ok. 4-6h)

Lista kontrolna przed obroną:

- Odśwież wszystkie dane w Excelu — sprawdź czy nie ma błędów połączeń

- Sprawdź czy kolumna Komentarz_AI generuje się poprawnie

- Otwórz Power BI — odśwież dane — sprawdź czy dashboard wyświetla aktualne wartości

- Przejdź przez prezentację PPT z timerem — cel: 10-12 minut

- Przygotuj odpowiedzi na pytania techniczne komisji

- Zrób kopię zapasową wszystkich plików w chmurze

- Sprawdź czy Geo Pulse demo działa (2-3 minuty)

- Test na laptopie który zabierasz na obronę

FREEZE — ok. 28.06.2026 Od tego momentu nic nie zmieniasz w projekcie. Tylko cwiczysz prezentacje. Bufor 2 tygodnie przed obrana to minimum komfortu. Nie ruszaj kodu po freeze.

# 5. Harmonogram i budżet czasowy

| Faza | Zadanie | Tygodnie | Godziny | Kamień milowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja i konta API | T1-T2 | 3-5h | Dane widoczne w przeglądarce |
| 2 | Power Query + dane live | T2-T4 | 8-12h | tbl_GeoPulse_Dane działa |
| 3 | Power Pivot + DAX | T4-T5 | 5-8h | Model relacyjny gotowy |
| 4 | Python + VBA | T5-T6 | 6-10h | Komentarz AI generuje się |
| 5 | Figma (równolegle) | T3-T5 | 4-6h | Wireframe 2 stron gotowy |
| 6 | Power BI dashboard | T6-T8 | 8-12h | Dashboard v1 (na konsultacje Kani 30.05) |
| 7 | Prezentacja PPT | T8-T9 | 3-5h | Prezentacja gotowa |
| 8 | Testy i szlif | T9-T11 | 4-6h | FREEZE ~28.06.2026 |
| Bufor | Rezerwa czasowa | T12-T13 | — | OBRONA 11.07.2026 |

Budżet tygodniowy: 6h/tydzień (1h/dzień, niedziela wolna). Łącznie ~78h przy 13 tygodniach. Projekt wymaga 41-64h — komfortowy zapas.

Rytm optymalny Poniedziałek-piątek: 30-45 minut dziennie (biezace postepy). Sobota: 2-3 godziny (glęboka praca, nowe fazy). Kursy Power BI (Molus + AI Analityk): ucz sie tego czego potrzebujesz w danej fazie, nie linearnie.

# 6. Zasady dobrego dashboardu (teoria)

Teoria projektowania dashboardów analitycznych — podstawa do zastosowania w Figmie i Power BI.

## 6 kluczowych zasad:

- Zasada 1 — Wzorzec F: KPI decyzyjne w lewym górnym rogu, szczegóły w dół i w prawo

- Zasada 2 — Max 9 elementów: dashboardy >12 KPI notują 40% spadek zaangażowania użytkownika

- Zasada 3 — Dobór wykresu: czas→liniowy, porównanie→słupkowy, jedna liczba→karta KPI, korelacja→scatter

- Zasada 4 — Kolor jako sygnał: max 3-4 kolory, czerwony tylko dla alertów, szary dla tła/historii

- Zasada 5 — Kontekst obowiązkowy: każdy wykres ma zakres dat i deltę vs poprzedni okres

- Zasada 6 — Zasady Gestalt: bliskość (grupuj tematycznie), podobieństwo (jednolity styl typów danych)

## Źródła do cytowania na obronie:

- Microsoft Learn — Tips for designing a great Power BI dashboard (learn.microsoft.com)

- Improvado Dashboard Design Guide 2026 (improvado.io/blog/dashboard-design-guide)

- DataCamp — Effective Dashboard Design: Principles, Best Practices (datacamp.com)

# 7. Kontekst — relacja UEK z Geo Pulse

Ten rozdział jest ważny na obronie — komisja zapyta o kierunek rozwoju. Masz gotową odpowiedź.

## 7.1 Czym jest Geo Pulse

Geo Pulse to pełnowymiarowy system monitorowania ryzyka geopolitycznego oparty na tym samym fundamencie co projekt UEK, ale bez ograniczeń środowiska akademickiego. Projekt UEK to świadomy proof of concept — te same dane, ta sama narracja, ta sama logika analityczna.

## 7.2 Co Geo Pulse dodaje ponad UEK

- Obsidian jako repozytorium wiedzy — graf semantyczny 140+ notatek

- Automatyczne collectory Python — dane napływają bez ręcznego odświeżania

- Pełne API: GDELT (eventy geopolityczne), EIA (energia), NBP, FRED i inne

- Power BI bez ograniczeń Excela — DirectQuery, live connection

- Claude API jako silnik interpretacji — automatyczne raporty narracyjne

- NotebookLM do syntezy źródeł zewnętrznych

## 7.3 Scenariusz demo na obronie (2-3 minuty)

- Pokaż dashboard UEK w Power BI — to jest punkt wyjścia

- Otwórz Geo Pulse — pokaz ten sam temat ale w pelnym systemie

- Powiedz: 'Projekt UEK pokazal ze hipoteza jest weryfikowalna. Geo Pulse to produkcyjna implementacja tej samej idei.'

- Zamknij Geo Pulse — wróć do pytań komisji

Kluczowy argument Komisja widzi studenta który nie tylko zrobil projekt akademicki, ale zrozumial go na tyle glęboko ze stworzyl wlasny system produkcyjny. To jest najlepszy mozliwy wynik obrony.

— koniec dokumentu —